**Arbeitspaket(e) Verantwortliche/r Semesterprojekt/DA Tätigkeit Zieltermin Zielerreichung (%) Soll/Ist-Status Bemerkungen**

*Projektantrag Pitirut, Kodras, Janeczek SP Doku UW10 95%*

*Machbarkeitsstudie Pitirut, Kodras SP Doku UW10 96% Fertig/nicht fertiggestellt*

*Androidversuche Kodras SP Programmierung UW16 30%*

**Erledigte Aufgaben ( seit vergangener Berichtsperiode): kritische Punkte - aufgetretene Probleme:**

**Projektantrag keine**

**Nächste geplante Aufgabe(n) bzw. Maßnahme(n): Termin/ Verantwortlicher:**

**Machbarkeitsstudie fertigstellen (Projekt Strukturplan) UW12 / Alle**

**Einüben in Androidprogrammierung UW15 / Alle**

**Designüberlegung UW15 / Alle**

**Programmieren der Applikation UW20 / Alle**

**Nächster Meilenstein: 28.November.2013 – GPS/MAP Fertigstellung**

**Bericht erstellt von/am: Kodras /19.11.2013 Soll-/Ist- Gesamtstatus:** *OK*

**Verteiler: Facebook Gruppe / Dropbox /** [**wkristufek@tgm.ac.at**](mailto:wkristufek@tgm.ac.at)**/** [**hvana@tgm.ac.at**](mailto:hvana@tgm.ac.at) **/** [**wrafeiner@tgm.ac.at**](mailto:wrafeiner@tgm.ac.at) **/** [**hbrabenetz@tgm.ac.at**](mailto:hbrabenetz@tgm.ac.at)

**Beilagen: keine**